**2017年 11 月主要工作计划及反馈表（月末反馈）**

部门 地理信息工程部 填表人： 向朋 审核人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 11 月主要工作 | 计划开始、完成时间 | 计划实施情况 | 结果反馈及原因分析 |
| 业  务  工  作 |  | **河长制项目** |  |  |  |
| 1 | 河长制“一河一策”方案编制修改完善  寻甸（路则冲水库、东海水库、南海水库、军民水库、新村水库、先锋河） | 11.1-11.5 | 完成 |  |
| 2 | 河长制“一河一策”方案编制修改完善  宜良（大沙河、麦田河、木龙河、宰口子水库、老黑箐水库、蚂蚁箐水库、架格水库） | 11.1-10.5 | 因踏勘时间变化，提交报告时间延后至12月 |  |
| 3 | 河长制“一河一策”方案编制  （会泽、空港、官渡） | 11.6-11.30 | 未参与，地质、设计部门抽调人员负责实施 |  |
| 4 | 河长制站网监测技术学习 | 11.1—11.30 | 室内学习仪器使用，未到现场实操 |  |
| 5 | 河长制信息平台建设工作（润晶公司、规划院信息中心、安全规划院、文林博德公司）持续跟进 | 11.1-11.30 | 稳步推进中 |  |
|  | **其它部门相关工作** |  |  |  |
| 1 | 其它临时性工作依据部门工作进度而定 | 11.1-11.30 | 完成 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 其  他  工作  注 | 1 | 河长制“一河一策”曲靖片区现场踏勘 | 11.20-11.30 | 完成 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：次月第三个工作日9：00之前填报此表，一页不够可自行加页。