**2017年11月主要工作计划及反馈表（月末反馈）**

部门 地理信息工程部 填表人：杨雨函 审核人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 11月实际完成工作 | 计划开始、完成时间 | 计划实施情况 | 结果反馈及原因分析 |
| 业  务  工  作 | 1 | 河长制“一河一策”方案编制 | 11.01-11.30 | 完成 |  |
| 2 | 河长制寻甸现场踏勘 | 11.05-11.11 | 完成 |  |
| 3 | 河长制会泽踏勘 | 11.11-11.12 | 完成 |  |
| 4 | 河长制宜良踏勘 | 11.20-11.24 | 完成 |  |
| 5 | 河长制曲靖踏勘 | 11.24-12.03 | 完成 |  |
| 其  他  工作  注 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：次月第三个工作日9：00之前填报此表，一页不够可自行加页。