**2017年12月主要工作计划及反馈表（月初计划）**

部门 地理信息工程部 填表人 杨雨函 审核人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 8 月主要工作 | 计划开始、完成时间 | 计划实施情况 |
| 业  务  工  作 | 1 | 宜良县河长制“一河一策”方案编制 | 12.05-12.11 |  |
| 2 | 曲靖市级河长河长制“一河一策”方案编制 | 12.11-12.17 |  |
| 3 | 曲靖市开发区河长制“一河一策”方案编制 | 12.17-12.20 |  |
| 4 | 曲靖市富源县河长制“一河一策”方案编制 | 12.20-12.23 |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 其  他  工作  注 | 1 | 具体工作视情况而定 | 12.01-12.31 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

注：次月第三个工作日9：00之前填报此表，一页不够可自行加页。